**2017년 1학기**

**프로그래밍언어개론 설계 계획서**

**(팀이름) : 자... 이제 누가 버스기사지???**

<작업의 분할>

Item 1

-각자 구현

Item 2

a. define 테이블 생성 및 구현 (동하)

b. insertTable 구현 (동하)

c. lookupTable 구현 (진수)

d.기존 코드에서 INT Type 대신 ID Type입력시 Table에서 꺼내오도록 수정

(cons ~ plus 부분 -> 동하) (minus ~ eq 부분 -> 진수)

=> run\_expr 수정으로 모두 적용

e. lambda 구현

(평일 짬짬이 하며 주말에 같이 동방에서 구현)

Symbol Table 추가

Define에서 Lambda 처리

Lambda 변수 바인딩 및 삭제

Lambda 변수 여러 개 처리

Lambda 옵션 적용

구현 일정 계획

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 작업내용 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 팀결성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item2 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item2 b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item2 c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item2 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item2 e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| refactoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bug fix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. 팀 구성

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **학번** | **이름** | **역할** | |
| **Item1** | **Item2** |
| **201202141** | **김동하** | **All** | **defTable ,insertTable구현, Symbol Table 생성, Lambda 기본구현, Lambda 옵션 처리,**  **test, refactoring** |
| **201203391** | **임진수** | **All** | **lookupTable구현, run\_expr 수정, Lambda 변수 바인딩 및 삭제. Lambda 다중 변수 처리,**  **test, refactoring** |

\* 팀장 (조교가 연락을 취할 수 있는 대표) : 김동하

1-3 수정 로그

17.05.21 Item1 구현 Test 코드 삭제 및 input 추가

17.05.21 define 구현

17.05.22 insertTable 구현

17.05.22 lookupTable 구현

17.06.06 최종 완료